КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЛЭСКЭН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ЕРОКЪУЭ КЪУАЖЭМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЛЕСКЕН РАЙОНУНУ ЕРОККО ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРОККО

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361370, КБР, Лескенский район,  с.п. Ерокко, ул. Масаева, 55.  тел. 8(86639) 99-1-33 adm_erokko@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3

УНАФЭ №3

БЕГИМИ №3

28.02.2014г.                                                                                            с.п. Ерокко

Об утверждении графика разработки и утверждения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ерокко Лескенского муниципального района КБР

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года №1493-р

Постановляю:

- Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление, разместив его на официальном сайте местной администрации сельского поселения Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского посления

Ерокко Лескенского муниципального района КБР                                         А.З.Барсоков

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения

Ерокко Лескенского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

от 28.02.2014 года №3

ГРАФИК

разработки и утверждения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 28.02.2014 | Вед. специалист Губжокова Р.С. |
| 2 | Сбор исходных данных для разработки программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 03.03.2014 – 30.04.2014 | Землеустроитель Елеев К.Р. |
| 3 | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 05.05.2014 – 30.08.2014 | Землеустроитель Елеев К.Р. |
| 4 | Передача проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на рассмотрение в администрацию сельского поселения Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 02.09.2014 | Землеустроитель Елеев К.Р. |
| 5 | Рассмотрение проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, сбор замечаний и предложений | 03.09.2014 – 20.09.2014 | Землеустроитель Елеев К.Р. |
| 6 | Утверждение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 25.09.2014 | Землеустроитель Елеев К.Р. |
| 7 | Размещение на официальном сайте программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 26.09.2014 | Вед. специалист Губжокова Р.С. |